SÃO PAULO TECH SCHOOL

CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DIEGO LEOPOLDINO SILVA

Donilo Jordão Pontes

LUCAS RIBEIRO DE LACERDA

MATHEUS OLIVEIRA CANTERO

Pedro HENRIQUE Gonçalves SILVA

BUSFACILITY

SÃO PAULO

2021

# SUMÁRIO

1	VISÃO DO PROJETO	5

1.1	APRESENTAÇÃO DO GRUPO	5

1.2	CONTEXTO	5

1.3	Problema / justificativa do projeto	6

1.4	objetivo da solução	6

1.5	diagrama da solução	7

2	PLANEJAMENTO DO PROJETO	9

2.1	Definição da Equipe do projeto	9

2.2	PROCESSO E FERRAMENTA DE GESTÃO DE PROJETOS	9

2.3	Gestão dos Riscos do Projeto	9

2.4	PRODUCT BACKLOG e requisitos	10

2.5	Sprints / sprint backlog	11

3	desenvolvimento do projeto	13

3.1	Solução Técnica – Aquisição de dados Arduino/SIMULADOR	13

3.2	Solução Técnica - Aplicação	13

3.3	Banco de Dados	14

3.4	Protótipo das telas, lógica e usabilidade	14

3.5	MÉTRICAS	16

4	implantação do projeto	18

4.1	Manual de Instalação da solução	18

4.2	Processo de Atendimento e Suporte / FERRAMENTA	19

5	CONCLUSÕES	21

5.1	resultados	21

5.2	Processo de aprendizado com o projeto	21

5.3	Considerações finais sobre A evolução da solução	21

ReferÊncias	23

1	VISÃO DO PROJETO

# VISÃO DO PROJETO

## APRESENTAÇÃO DO GRUPO

Somos a Busfacility e temos como principais integrantes: Diego Silva, Donilo Jordão, Lucas Lacerda	, Matheus Canteiro e Pedro Gonçalves. E juntos, buscamos através da tecnologia e do monitoramento em tempo real, melhorar o transporte público no Brasil.

## CONTEXTO

Com o uso de sensores de movimento em pontos estratégicos de um veículo de transporte - no caso os ônibus - é possível saber com alguma exatidão quantas pessoas estão fazendo uso do transporte em tempo real. É possível saber ainda quantas pessoas entraram no veículo e quantas sairam, e através destes dados informar ao cliente - as empresas de ônibus - dados mais realistas e precisos de como está sendo executado seu serviço na cidade, dando a possibilidade de atencipar eventuais soluções para possíveis problemas - como disponibilizar mais veículos em rotas onde os sensores já demonstram uma possível alta de lotação, por exemplo. Para o usuário comum será disponibilizado um totem de consulta nos principais terminais da cidade e em pontos de ônibus estratégicos onde será mostrado o tempo de demora do ônibus de alguma rota, quantas pessoas já se encontram em seu interior - demonstrando ainda se há assentos vagos para sentar, ou para idosos e gestantes - e ainda fazer uso de aplicativo celular para consultas mais específicas, planejar rotas com antecedência e até consultar a situação atual de algum ônibus em eventos especiais - shows, feriados, chuvas fortes, etc.

## Problema / justificativa do projeto

Em grandes centros urbanos é comum o cidadão médio fazer uso de transporte público - em especial os ônibus. Devido a alta demanda deste serviço de transporte somada com a alta densidade populacional de uma cidade, é comum que ônibus que transitam pelos bairros sejam encontratos cheios, se não lotados, considerando o “horário do rush”. Frequentemente, moradores de bairros mais distantes do centro ou pessoas que fazem uso do serviço diariamente sofrem com a lotação no transporte, sem alguma previsão das empresas de ônibus de quando irá melhorar e se irá. Um ônibus lotado, além de causar incomodo e desconforto para seus usuários, é um facilitador para a proliferação de doenças respiratórias - como a Covid-19 - e furtos ou assaltos dentro do veículo, fazendo com que cada vez mais os usuarios percam a confiança nas empresas de ônibus, consequentemente diminuindo seu lucro base uma vez que os usuários escolhem não mais usarem ônibus.

## objetivo da solução

Apresentar e disponibilizar um serviço de contagem em tempo real no interior de veículos de transporte urbano - ônibus. Instalando sensores em pontos estratégicos no interior do veículo, como catrata, portas, e corredores e transmitindo estes dados em tempo real para os servidores da BusFacility, onde serão armazenados em banco de dados e tratados; isto é: serão refinados de forma a ajudar a melhorar o desempenho das empresas de ônibus e proporcionar um melhor conforto ao usuário final do mesmo. Através de um portal de consultas online ou do uso de totens e aplicativos de celular, será possível visualizar os dados dos sensores de forma gráfica, dinâmica e intuitiva, levando tanto o cliente a uma compreensão clara da situação atual de sua frota de ônibus quanto a uma confiança melhor do usuário final com o serviço de transporte prestado. Uma vez que o usuário retome sua confiança com o serviço de ônibus, um lucro base constante poderá ser observado, uma vez que eventuais efemérides sejam previstas e superadas.

## diagrama da solução

2	PLANEJAMENTO DO PROJETO

# PLANEJAMENTO DO PROJETO

## Definição da Equipe do projeto

Utilizamos ao decorrer do projeto a metodologia ágil, entregando a cada 7 dias partes do projeto. E a cada semana houve uma rotação entre os papeis entre os integrantes da equipe. Mas ao decorrer dos papéis, ficaram responsáveis dentre as principais tarefas:

Scrum Master: Donilo Jordão; Lucas Lacerda; Matheus Cantero.

Product Owner (P.O): Diego Silva; Donilo Jordão; Lucas Lacerda; Pedro Gonçalves.

Time de Desenvolvimento (dev): Diego Silva; Donilo Jordão; Lucas Lacerda; Matheus Canteiro; Pedro Gonçalves.

## PROCESSO E FERRAMENTA DE GESTÃO DE PROJETOS

Através da ferramente de gestão Trello, foi possível 	organizar e direcionando tarefas, selecionando metas e estruturando o que é para ser feito, o que está sendo executado e o que já foi concluído, de acordo com a tabela de prioridades do projeto. Fazendo registros das atas de reuniões e tarefas executadas.

## Gestão dos Riscos do Projeto

## PRODUCT BACKLOG e requisitos

## Sprints / sprint backlog

3	desenvolvimento do projeto

# desenvolvimento do projeto

## Solução Técnica – Aquisição de dados Arduino/SIMULADOR

- Estruturação do banco de dados, adicionando tabelas relacionais e informações vinculadas ao cadastro do usuário;

- Aplicação do sensor de movimento para arduino TCRT-5000;

- Através do site institucional, contendo tela de Login / Cadastro e utilizando Chart.JS para ilutrar gráficos.

## Solução Técnica - Aplicação

## Banco de Dados

## Protótipo das telas, lógica e usabilidade

## MÉTRICAS

4	implantação do projeto

# implantação do projeto

## Manual de Instalação da solução

Instalados no interior de veículos de transporte urbano - ônibus. Os sensores serão instalados em pontos estratégicos no interior do veículo, como catrata, portas, e corredores e transmitindo estes dados em tempo real para os servidores da BusFacility, onde serão armazenados em banco de dados e tratados.

Evitando ligar os LEDS ou qualquer outro tipo de carga diretamente nas portas do ARDUINO sem utilizar um resistor em série com a mesma; se atentando ao ligar os fios do circuito de forma correta pois, caso os fios sejam inseridos de forma incorreta na entrada “terra” por exemplo. Você irá torrar sua plataforma; evitando por fim, a soma de todas as correntes fornecidas pelo ARDUINO. Onde caso ultrapasse esse limite, você o danificará.

## Processo de Atendimento e Suporte / FERRAMENTA

5	CONCLUSÕES

# CONCLUSÕES

## resultados

Dado as informações obtidas através das métricas e analytics, chega-se a conclusão de que com o suporte de nossas análises, você consegue ter uma dimensão dos lucros e gastos; um melhor gerenciamento e distribuição de seus veículos e frotas; controle de entrada e saída de seus passageiros, e melhor administração de seus recursos.

## Processo de aprendizado com o projeto

Diego Silva: Gestão de tempo, desenvolvimento técnico e melhor comunicação em público;

Donilo Jordão: gestão de projeto e trabalho em equipe;

Lucas Lacerda: trabalho em equipe e desenvolvimento da parte técnica;

Matheus Cantero: Desenvolvimento da parte técnica, trabalho em equipe e gestão de projeto;

Pedro Gonçalves: Desenvolver técnicas pessoais, empatia para respeitar o tempo dos integrantes, timidez, autoconfiança.

## Considerações finais sobre A evolução da solução

Ao decorrer do tempo que fomos adquirindo mais experiência e tendo mais propriedade do assunto, entendemos melhor como implantar a solução de maneira mais otimizada, dando a nós mais de uma visão sobre o projeto.

ReferÊncias

TEAM, Mjv. Modelo Cascata x Modelo Ágil: qual usar em seu negócio? Disponível em: https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/modelo-cascata-modelo-agil/  acesso em: 01.12.2021

CARDOSO, William. Retomada em São Paulo tem ônibus lotado na periferia e vazio em bairro rico. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/amp/cotidiano/2021/08/retomada-desigual-em-sao-paulo-tem-onibus-lotado-na-periferia-e-vazio-em-bairro-rico.shtml  Acesso em:01.12.2021

FLORES, Mariana. 7 medidas que precisam ser implementadas para melhorar o transporte público. Disponível em: https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/7-medidas-que-precisam-ser-implementadas-para-melhorar-o-transporte-publico/ Acesso em: 01.12.2021

ALVES, Rodolfo. Problemas no transporte público. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/problemas-no-transporte-publico.htm Acesso em: 01.21.2021

ANDRÉ, Bruno. Como funciona o sistema de transporte público no Brasil. Disponível em: https://www.politize.com.br/transporte-publico-no-brasil-como-funciona/ Acesso em: 01.12.2021

BRAZILIENSE, Correio. Drástica redução de usuários do transporte público no Brasil demanda discutir subsídios. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/08/4941425-drastica-reducao-de-usuarios-do-transporte-publico-no-brasil-demanda-discutir-subsidios.html acesso em: 01.12.2021

LUCENA, jorge. Transporte público no brasil. Disponível em: https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/atualidades/transporte-publico-no-brasil.htm acesso em: 01.12.2021